УТВЕРЖДАЮ Аким города Атырау _____________ Ш. Кейкин «___» мая 2026 года

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации предложений, высказанных на встрече акима города Атырау Ш. Кейкин с жителями Еркинкалинского сельского округа
(28 мая 2026 года, микрорайон Балауса)

| № | Заявитель | Содержание вопроса |  | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Текущее исполнение | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Освещение. |  |  |  |  |  |  |
|  | житель жилого массива Балауса. | Завершение строительства новой школы на 600 мест в селе Еркинкала-2 | 2026 год III квартал |  | Т. Махуов – заместитель акима города, Е. Абдисаттаров – заместитель акима города, городской отдел образования. | Подрядной организацией ТОО «ТаразҚұрылысИнвест» будут устранены выявленные недостатки в новой школе, строительство которой завершено, и в сентябре текущего года объект будет введен в эксплуатацию. | В исполнении |
|  |  | Подключение жилого массива Балауса к системе канализации. | 2026 год IV квартал |  | Т. Махуов – заместитель акима города, городской отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции. | На строительство канализационной системы жилого массива Балауса разрабатывается проектно-сметная документация. В настоящее время проект готов на 50 процентов. | В исполнении |
|  | Амандыкова Жанар – жительница села Еркинкала. | Когда планируется открытие детского сада «Болашақ»? | 2026 год IV квартал |  | Е. Абдисаттаров – заместитель акима города, городской отдел образования. | В данном детском саду требуется проведение капитального ремонта. В настоящее время разработан проект на проведение капитального ремонта, который будет направлен на государственную экспертизу. Финансирование запрашивается. | В исполнении |
|  |  | Подключение летнего водопровода к селу Еркинкала | 2026 год III квартал |  | Т. Махуов – заместитель акима города, аппарат акима Еркинкалинского сельского округа. | Летний водопровод протяженностью 2,6 км, построенный в 2024 году, и летний водопровод протяженностью 8 км, построенный в 2025 году, подключены к одной насосной станции, начаты работы по проверке давления воды (опрессовка). Выявлены аварийные порывы. После устранения технических неисправностей планируется передача объекта в доверительное управление. | В исполнении |
|  | Ихсанова Алмагүл – жительница села Балауса. | Проблема дренажного канала «Ерик-Мостовой». | 2027 год III квартал |  | Т. Махуов – заместитель акима города, городской отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции. | По данному дренажному каналу компанией «BI Group» разрабатывается проект. В текущем году планируется начать работы по засыпке канала протяженностью 16 километров от микрорайона Атырау до села Ракуша. Под каналом будут проложены 3 крупных трубопровода: дренажный трубопровод для отвода грунтовых вод, летний водопровод и канализационный трубопровод. На месте канала будут обустроены пешеходная дорожка, велосипедная дорожка и беговые дорожки. Вдоль территории будут высажены ивы. | Не выполнено |
|  |  | Строительство детского сада в жилом массиве Балауса | 2026 год III квартал |  | Т. Махуов – заместитель акима города, Е. Абдисаттаров – заместитель акима города, городской отдел образования. | В жилом массиве Балауса, по улице С. Жумагалива, оформлен земельный участок площадью 1,6 га для строительства детского сада на 290 мест. Строительство объектов образования будет осуществляться Управлением строительства Атырауской области. | Не выполнено |
|  |  | Каждая задвижка на трубопроводах, находящихся на балансе учреждения «Атырау облысы Су Арнасы», заполнена водой, требуется проведение проверки. | 2026 год III квартал |  | Т. Махуов – заместитель акима города, городской отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции, «Атырау облысы Су Арнасы». | Колодцы, находящиеся на балансе учреждения «Атырау облысы Су Арнасы», проверяются два раза в год. Вода в колодцах является грунтовой водой. Избыточных потерь воды на насосных станциях не выявлено. | Исполнено |
|  | – Житель Еркинкалинского сельского округа. | Проблема давления питьевой воды. | 2026 год III квартал |  | Т. Махуов – заместитель акима города, городской отдел строительства. | Проект станции очистки воды производительностью 5 тыс. кубических метров в сутки для села Еркинкала разработан учреждением «Редлайн Про». Заключение экспертизы будет получено в июне текущего года. До конца текущего года планируется начать строительные работы. | В исполнении |
|  |  | Недостаток специалистов в ТОО «Еркинкала Медикал». | 2026 год III квартал |  | Е. Абдисаттаров – заместитель акима города, городской отдел внутренней политики, аппарат акима Еркинкалинского сельского округа. | По профильным направлениям в филиале «Еркинкала Медикал» работают несколько врачей-специалистов. Дополнительно жители направляются в филиал, расположенный в микрорайоне Нурсая. Рассматривается вопрос укомплектования учреждения квалифицированными специалистами. | В исполнении |
|  | Житель села Еркинкала. | Увеличение количества пассажирских автобусов маршрута №52 и обновление автобусного парка | 2026 год III квартал |  | Т. Махуов – заместитель акима города, городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог, ТОО «Смарт-Атырау». | В село Еркинкала курсируют 8 автобусов, в настоящее время оснований для увеличения их количества нет. Согласно плану, в город Атырау поступит около 40 новых автобусов. | В исполнении |
|  | Алмагул – жительница села Балауса. | Установка искусственных дорожных неровностей на улицах С. Баймагамбетова и №45. | 2026 год III квартал |  | Городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог, Управление городской полиции, Еркинкалинский сельский округ. | В соответствии с пунктом 5.2 СТ РК 1538 2007 искусственные дорожные неровности устанавливаются в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий, вблизи школ, больниц, детских садов, детских игровых площадок, а также на аварийно-опасных участках дорог. Установка искусственных дорожных неровностей по улицам С. Баймагамбетова и Медеу, расположенным в жилом массиве «Балауса», не предусмотрена. | В исполнении |
| 7 | Өтепқалиев Серікқали – житель села Ракуша. | Строительство внутрипоселковой пешеходной дорожки в селе Ракуша. | 2026 год III квартал |  | Т. Махуов – заместитель акима города, городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог, Еркинкалинский сельский округ. | Строительство пешеходных тротуаров на улицах населённых пунктов Еркинкалинского сельского округа осуществляется ТОО «Атырау көлік». В настоящее время в селе Ракуша полностью завершено строительство тротуаров по улицам Т. Бокашева, Ынтымак и Казахстан, а также выполнено 70 % работ по улице А. Нугуманова. Работы по строительству пешеходных тротуаров на улицах села Ракуша будут продолжены. | В исполнении |
| 8 |  | Включить камеру видеонаблюдения, расположенную вдоль автомобильной дороги напротив магазина «Теңіз самалы». | 2026 год III квартал |  |  | Камера системы «Сергек» включена и находится в рабочем состоянии. | Исполнено |
| 9 |  | Провести уличное освещение по улице имени Ә. Жақсыбаева в селе Ракуша. | 2026 год III квартал |  |  | В 2026 году в рамках VII этапа государственно-частного партнерства «Освещение города Атырау» планируется проведение работ по установке уличного освещения на 35 улицах Еркинкалинского сельского округа. Улица Ә. Жақсыбаева в селе Ракуша включена в данный перечень. | В исполнении |
|  |  | Установка электрических опор на улице С. Баймагамбетова. |  |  |  | В жилом массиве «Балауса» по улице С. Баймагамбетова выполнены работы по установке опор воздушной линии электропередачи и светильников наружного освещения. | В исполнении |