УТВЕРЖДАЮ
Аким города Атырау
_____________ Ш. Кейкин
«____» __________ 2026 год.

ИСПОЛНЕНИЕ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ
по вопросам, поднятым на встрече акима города Атырау Ш. Кейкина
с жителями Дамбинского сельского округа
(14 мая 2026 года)

| № | Заявитель | Содержание вопроса. | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Текущее исполнение | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство автомобильной дороги и пешеходной дорожки |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мадагаев Бейсемби— житель села Амангелди | Рассмотреть вопрос проведения ремонтных работ автомобильной дороги от банкетного зала «Адина» до населённого пункта Курилкино | 2026 год III квартал | Отдел городского пассажирского транспорта и автомобильных дорог, Дамбинский сельский округ | На автомобильной дороге от банкетного зала «Адина» в селе Жанаталап до населённого пункта Курилкино ТОО «АйтКар» провело текущие ремонтные работы | Исполнено |
| 2. | Әбилкайыров Кұрманбек — житель села Амангельды | Реконструкция пешеходной дорожки |  |  | Пешеходные дорожки будут обследованы, и по мере выделения финансирования будут проведены текущие ремонтные работы. | В исполнении |
| Строительство объектов, материальное обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Мадагаев Бейсемби — житель села Амангелди. | Снос старого здания почты и здания колхоза. | 2026 год III квартал | ТОО «имени Амангельды», ТОО «Спецавтобаза» (по согласованию), Дамбинский сельский округ | ТОО «Спецавтобаза» произвело снос старого здания почты в селе Амангельды, место очищено. | Исполнено |
| 4. | Амиргалиева Айгүл — депутат областного маслихата | Запланировать установку кондиционера, кулис и различных световых эффектов в новом Доме культуры. |  | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта города, городской отдел строительства, городской отдел экономики и бюджетного планирования, Дамбинский сельский округ. | В соответствующие отделы направлены письма, ценовые предложения направлены в городской отдел строительства. (№ 407 от 28.05.2026 года, № 409 от 28.05.2026 года) | В исполнении |
| Различные вопросы |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Кайыров Ерболат — житель села Амангельды. | Убрать неиспользуемые лодки, находящиеся на берегу реки Жайык.. | 2026 год III квартал | Дамбинский сельский округ | Совместно с ТОО «Спецавтобаза» неиспользуемые лодки убраны с берега реки Жайык | Исполнено |
| 6. | Куанов Магипар — житель села Дамбы | Обеспечить грамотное и безошибочное объявление названий остановок на государственном языке в автобусе маршрута № 57 |  | Отдел городского пассажирского транспорта и автомобильных дорог, ТОО «Смарт Атырау», Дамбинский сельский округ. | В автобусном маршруте №57 «Атырау – Дамбы» ТОО «Atyrau – Avtopark» объявления предоставляются на казахском языке. | Исполнено |
| 7. |  | Упорядочить наименования остановок |  |  | Наименования остановок согласованы с аппаратом акима сельского округа. | Исполнено |
| Вопросы благоустройства и чистоты |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Кайыров Ерболат — житель села Амангельды | Рассмотреть вопрос проведения работ по посадке деревьев совместно с компанией NCOC между магазином «Гүлжанар» и кафе «Атажан» на улице Наурыз. | Май 2026 года | Дамбинский сельский округ, совместно с компанией NCOC | Компания NCOC провела работы по посадке деревьев между магазином «Гүлжанар» и кафе «Атажан» на улице Наурыз. | Исполнено |
| 9. | Тлепбергенов Санат — житель села Амангельды. | Проведение работ по посадке деревьев на земельном участке площадью 0,35 га, предоставленном в рамках спонсорской помощи, а также вдоль автодороги Атырау – Дамбы |  |  | На земельном участке площадью 0,35 га, а именно вдоль автодороги Атырау – Дамбы и улицы М. Арыстанова в селе Дамбы, проведены работы по посадке деревьев | Исполнено |
| 10. | Абилькайыров Кұрманбек — житель села Амангельды | Ремонт парка «Жеңис» и детской игровой площадки | 2026 год III квартал | Дамбинский сельский округ | Для обновления парка «Жеңіс» и ремонта детской игровой площадки на 2026 год предусмотрено финансирование | В исполнении |
| 11. | Муратолла Тлеккабыл — житель села Амангельды | Установка урн для мусора на остановках. |  |  | Урны для мусора на остановках будут установлены в 2026 году | В исполнении |
| 12. | Ондаганов Нуржан — житель села Дамбы.» | Рассмотреть вопрос строительства спортивных площадок (воркаут) отдельно от детских игровых площадок |  |  | В 2026 году спортивные площадки (воркаут) для подростков будут построены отдельно от детских игровых площадок | В исполнении |
| 13. |  | Планирование строительства крытого футбольного поля. |  |  | Рассмотрены ценовые предложения для строительства крытого футбольного поля, предназначенного для работы в зимний период, строительство запланировано на 2027 год. | В исполнении |
| 14. | Көпжасаров Сатыбалды — житель села Амангельды. | Регулирование цен на продукты питания |  | Городской отдел предпринимательства и сельского хозяйства, Дамбинский сельский округ | Акимат города Атырау на постоянной основе проводит мониторинг цен на социально значимые продовольственные товары, а также организует разъяснительную работу с субъектами торговли по вопросам соблюдения предельной торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары. В случае выявления в конкретном торговом объекте повышения цен на социально значимые продовольственные товары вы можете обратиться с жалобой в Департамент торговли и защиты прав потребителей Атырауской области (адрес: ул. Курмангазы, 12Б) для принятия соответствующих мер реагирования, приложив наименование и адрес магазина, а также кассовый чек либо фотографию ценника. | В исполнении |
| 15. |  | Осуществлять контроль за санитарным состоянием Старого рынка и животного рынка «Тума», не соответствующих санитарным требованиям |  |  | В целях обеспечения санитарного состояния Старого рынка и рынка животных «Тума», расположенных на территории указанного города и не соответствующих санитарным требованиям, ТОО «Спецавтобаза» даны соответствующие поручения, а выполнение работ по уборке и поддержанию чистоты на указанных объектах взято на ежедневный контроль | В исполнении |
| Общественный порядок и безопасность, штрафы. |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Абилькайыров КУрманбек — житель села Амангельды | Рассмотреть вопрос о штрафах, наложенных на владельцев скота | 2026 год | Городское управление полиции (по согласованию) | Участковый инспектор полиции провёл среди жителей разъяснительную работу в соответствии с Правилами содержания домашних животных | Исполнено |