
										УТВЕРЖДАЮ
Аким города Атырау
_____________ Ш. Кейкин
«____» __________ 2026 год.


ИСПОЛНЕНИЕ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ
по вопросам, поднятым на встрече акима города Атырау Ш. Кейкина
с жителями Дамбинского сельского округа
(14 мая 2026 года)
	№
	Заявитель
	Содержание вопроса.
	Срок исполнения
	Ответственные исполнители
	Текущее исполнение
	Исполнение  

	Строительство автомобильной дороги и пешеходной дорожки

	1.
	Мадагаев Бейсемби— житель села Амангелди
	Рассмотреть вопрос проведения ремонтных работ автомобильной дороги от банкетного зала «Адина» до населённого пункта Курилкино
	2026 год
III квартал
	Отдел городского пассажирского транспорта и автомобильных дорог, Дамбинский сельский округ
	На автомобильной дороге от банкетного зала «Адина» в селе Жанаталап до населённого пункта Курилкино ТОО «АйтКар» провело текущие ремонтные работы
	Исполнено 

	2.
	Әбилкайыров Кұрманбек — житель села Амангельды
	Реконструкция пешеходной дорожки
	
	
	Пешеходные дорожки будут обследованы, и по мере выделения финансирования будут проведены текущие ремонтные работы. 
	В исполнении

	Строительство объектов, материальное обеспечение

	3.
	Мадагаев Бейсемби — житель села Амангелди.

	Снос старого здания почты и здания колхоза.
	2026 год
III квартал
	ТОО «имени Амангельды», 
ТОО «Спецавтобаза» (по согласованию), Дамбинский сельский округ
	ТОО «Спецавтобаза» произвело снос старого здания почты в селе Амангельды, место очищено.
	Исполнено 

	4.
	Амиргалиева Айгүл — депутат областного маслихата
	Запланировать установку кондиционера, кулис и различных световых эффектов в новом Доме культуры.
	
	Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта города,
городской отдел строительства,
городской отдел экономики и бюджетного планирования,
Дамбинский сельский округ.
	В соответствующие отделы направлены письма, ценовые предложения направлены в городской отдел строительства.
(№ 407 от 28.05.2026 года,
№ 409 от 28.05.2026 года)
	В исполнении

	Различные вопросы

	5.
	Кайыров Ерболат — житель села Амангельды.
	Убрать неиспользуемые лодки, находящиеся на берегу реки Жайык..
	2026 год
III квартал
	Дамбинский сельский округ
	Совместно с ТОО «Спецавтобаза» неиспользуемые лодки убраны с берега реки Жайык
	Исполнено 

	6.
	Куанов Магипар — житель села Дамбы
	Обеспечить грамотное и безошибочное объявление названий остановок на государственном языке в автобусе маршрута № 57
	
	Отдел городского пассажирского транспорта и автомобильных дорог, ТОО «Смарт Атырау», Дамбинский сельский округ.

	В автобусном маршруте №57 «Атырау – Дамбы» ТОО «Atyrau – Avtopark» объявления предоставляются на казахском языке.
	Исполнено 

	7.
	
	Упорядочить наименования остановок
	
	
	Наименования остановок согласованы с аппаратом акима сельского округа.
	Исполнено 

	Вопросы благоустройства и чистоты

	8.
	Кайыров Ерболат — житель села Амангельды
	Рассмотреть вопрос проведения работ по посадке деревьев совместно с компанией NCOC между магазином «Гүлжанар» и кафе «Атажан» на улице Наурыз.
	Май 2026 года
	Дамбинский сельский округ,
совместно с компанией NCOC
	Компания NCOC провела работы по посадке деревьев между магазином «Гүлжанар» и кафе «Атажан» на улице Наурыз.
	Исполнено 

	9.
	Тлепбергенов Санат — житель села Амангельды.
	Проведение работ по посадке деревьев на земельном участке площадью 0,35 га, предоставленном в рамках спонсорской помощи, а также вдоль автодороги Атырау – Дамбы
	
	
	На земельном участке площадью 0,35 га, а именно вдоль автодороги Атырау – Дамбы и улицы М. Арыстанова в селе Дамбы, проведены работы по посадке деревьев
	Исполнено

	10.
	Абилькайыров Кұрманбек — житель села Амангельды
	Ремонт парка «Жеңис» и детской игровой площадки
	2026 год
III квартал
	Дамбинский сельский округ
	Для обновления парка «Жеңіс» и ремонта детской игровой площадки на 2026 год предусмотрено финансирование
	В исполнении

	11.
	Муратолла Тлеккабыл — житель села Амангельды
	Установка урн для мусора на остановках.
	
	
	Урны для мусора на остановках будут установлены в 2026 году

	В исполнении

	12.
	Ондаганов Нуржан — житель села Дамбы.»
	Рассмотреть вопрос строительства спортивных площадок (воркаут) отдельно от детских игровых площадок
	
	
	В 2026 году спортивные площадки (воркаут) для подростков будут построены отдельно от детских игровых площадок
	В исполнении

	13.
	
	Планирование строительства крытого футбольного поля.
	
	
	Рассмотрены ценовые предложения для строительства крытого футбольного поля, предназначенного для работы в зимний период, строительство запланировано на 2027 год.
	В исполнении

	14.
	Көпжасаров Сатыбалды — житель села Амангельды.
	Регулирование цен на продукты питания
	
	Городской отдел предпринимательства и сельского хозяйства, Дамбинский сельский округ
	Акимат города Атырау на постоянной основе проводит мониторинг цен на социально значимые продовольственные товары, а также организует разъяснительную работу с субъектами торговли по вопросам соблюдения предельной торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары. В случае выявления в конкретном торговом объекте повышения цен на социально значимые продовольственные товары вы можете обратиться с жалобой в Департамент торговли и защиты прав потребителей Атырауской области (адрес: ул. Курмангазы, 12Б) для принятия соответствующих мер реагирования, приложив наименование и адрес магазина, а также кассовый чек либо фотографию ценника.
	В исполнении

	15.
	
	Осуществлять контроль за санитарным состоянием Старого рынка и животного рынка «Тума», не соответствующих санитарным требованиям
	
	
	В целях обеспечения санитарного состояния Старого рынка и рынка животных «Тума», расположенных на территории указанного города и не соответствующих санитарным требованиям, ТОО «Спецавтобаза» даны соответствующие поручения, а выполнение работ по уборке и поддержанию чистоты на указанных объектах взято на ежедневный контроль
	В исполнении

	Общественный порядок и безопасность, штрафы.

	16.
	Абилькайыров КУрманбек — житель села Амангельды
	Рассмотреть вопрос о штрафах, наложенных на владельцев скота
	2026 год
	Городское управление полиции 
(по согласованию)
	Участковый инспектор полиции провёл среди жителей разъяснительную работу в соответствии с Правилами содержания домашних животных
	Исполнено



