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Атырау қаласының әкімі Ш.КейкинніңАлмалы ауылдық округі  тұрғындарымен кездесуіндегі мәселелер бойынша
ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ
(16 сәуір 2026 жыл, Алмалы ауылы)
01.08.26ж. жағд.
	№
	Сұрақ қоюшы                
	Сұрақ
	Орындау мерзімі
	Ағымдағы орындалысы
	Орындалысы

	Автомобиль жолдары мен жаяу жүргіншілер жолын салу, қоғамдық көлік, жасанды жол кедергісін салужөнінде
	

	1. 
	«Санатория» саяжайы тұрғындары 
	Саяжайға 3 км автокөлік жолын салу;
	
2026 жыл
ІV тоқсан
	Қолданыстағы заңнамаға сәйкес, мемлекет тарапынан саяжай алқаптарына инженерлік инфрақұрылымдарды (ауыз су, электр жарығы, автомобиль жолдары және т.б) жүргізуге қаражаты бөлінбейді, аталған саяжай қала аумағындағы  мәртебесі елді мекенге өзгертілетін  саяжайлар тізбесіне енгізілмеген. 
Дегенмен, осы аумақтан мектеп оқушыларын тасымалдау жүзеге асырылатындықтан, ұзындығы 3 шақырымды құрайтын автомобиль жолының құрылысы қала бойынша іске асырылатын жалпы ұзындығы 67 шақырым жол құрылысы жобасы аясында қарастырылған. Ауыз сумен қамтамасыз ету мәселесін шешу мақсатында арналған арнайы автокөлік сатып алынды.
	Орындалуда

	2. 
	Сахиев Айбулат – Алмалы ауылының тұрғыны
	Жаңадан салынған мәдениет үйі мен дәрігерлік амбулаторияға дейінгі жаяу жүргіншілер жолын салу.
	
2026 жыл
ІV тоқсан
	Алмалы ауылы бойынша ұзындығы              4,6 шақырымды құрайтын жаяу жүргіншілер жолының құрылысына ЖСҚ әзірленіп, мемлекеттік сараптаманың оң қортындысы алынды, Аталған жоба бойынша қаржы бөлінген тәртіппен  жүргізілетін болады. Жоба аясында Алмалы ауылындаағы мәдениет үйі мен дәрігерлік амбулаторияға дейінгі жаяу жүргіншілер жолын салу жұмыстары қарастырылған. 
	Орындалуда

	3. 
	
	Алмалы ауылындағы, автомобиль жолдарының екінші қабатын төсеуді аяқтау. 
	2026 жыл 
ІV тоқсан

	Алмалы ауылындағы жалпы ұзындығы 6,4 шақырымды құрайтын автомобиль жолдарының үстіңгі қабатын салу жұмыстарын ағымдағы жылдың маусым-тамыз айлары аралығында бастау жоспарланған болатын, жұмыс басталған жоқ.
	Орындалуда

	4. 
	Ержанов Максот, Қобылан Бекболат – Алмалы ауылының  тұрғындары

	Алмалы ауылының көшелеріне жол салу:
-Теңдік, Төлебаев көшелері 
-Орталық көшенің жөндеу жұмыстарын бастау
	2026 жыл
ІV тоқсан
	Алмалы ауылындағы асфальт-бетон жабыны жоқ көшелерге тас жол төсеу жұмыстарын жүзеге асыру мақсатында жалпы ұзындығы 13,2 шақырымды құрайтын 22 көшеге ЖСҚ жасақталып, мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысы алынды. Жобалаушы мердігер мекеме «Улмад» ЖШС. Аталған жобада Теңдік және Төлебаев көшелері енгізілген. Жоба бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары бюджет қаражаты бөлінуіне қарай кезең-кезеңмен іске асырылатын болады. Алмалы ауылындағы Орталық көшені жөндеу жұмыстары қалалық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі арқылы биыл 2026 ж.жасалатын болады. 
	Орындалуда

	5. 
	А.Лұқпанова, Нұртай – Береке ауылының тұрғындары

	Береке ауылына жол төсеу, жаяу жүргінші жолдарын салу

	2026 жыл
ІV тоқсан
	Береке ауылдарындағы тас жол төселмеген көшелерге тас жол төсеу жұмыстарын жүргізу үшін жалпы ұзындығы  7,8  шақырымды құрайтын 23 көшеге тас жол төсеу үшін ЖСҚ жасақталып, сараптаманың оң қортындысы алынды. Қазіргі уақытта жол құрылыс жұмыстарына қаржы сұратылуда, қаржы бөлінуіне қарай жұмыстар жүргізілетін болады.
Береке ауылы бойынша                          41 көшенің 25,6 шақырым болатын жаяу жүргіншілер жолына ЖСҚ дайын, құрылыс жұмыстары қаржы бөлінуіне қарай іске асырылады.
	Орындалуда

	6. 
	Салимов Қуаныш – Алмалы ауылы, Теңдік көшесінің тұрғыны
	№55 қоғамдық көлікті жаңарту мәселесін қарау 
	2026 жыл
ІІІ тоқсан
	«Смарт-Атырау» КММ Алмалы ауылына қатынайтын №55 қоғамдық көлік 3 жаңа автобуспен толықтырылды.   

	Орындалды 

	7. 
	Асылан – Алмалы ауылының тұрғыны
	Алмалы ауылына жасанды жол кедергісін орнату 
	2026 жыл
ІІІ тоқсан
	Алмалы ауылы бойынша жасанды жол кедергісі орнатылды
	Орындалды 

	8. 
	Бисенбаев Мұрат – Алмалы ауылының тұрғыны:
	Автобустар істен шыққан жағдайда, халықты тасымалдауға арналған резервтік автобуспен қамтамасыз ету  мәселесін іске асыру
	
	«Смарт-Атырау» КММ автобустар істен шыққан жағдайда, халықты тасымалдауға арналған резервтік автобус бөлу мәселесін қарастыруда
	Орындалуда

	9. 
	Береке ауылы, Бау-бақша қоғамының тұрғыны
	Бала тасымалын қамтамасыз ету мақсатында алдын ала төселген асфальт қалдықтарын (фреза) жолдың бойымен толық төсеу жұмыстарын жүргізу
	2026 жыл
ІV тоқсан
	Баубақша қоғамдастығына қазіргі уақытта  асфальт қалдықтары (фреза) тасымалдануда.
	Орындалуда

	
	Спорт кешені, мектеп, балабақша салу, ойын алаңдары
	

	10. 
	Сахиев Айбулат – Алмалы ауылының тұрғыны
	Алмалы ауылына жаңа мектеп салу.

	2026 жыл
ІІІ тоқсан
	Алмалы ауылына жаңа мектеп салу қалалық білім бөлімінің жоспарына сәйкес 2027 жылға жоспарланған
	Орындалуда

	11. 
	
	Алмалы ауылына спорт кешенін (ФОК) салу
	2026 жыл
ІV тоқсан
	Алмалы ауылына 150 орындық көп функционалды спорт кешені құрылысы бойынша ЖСҚ дайындалып, мемлекеттік сараптамаға  енгізілген. 
	Орындалуда

	12. 
	Нұртай – Береке ауылының тұрғыны
	Береке ауылынан спорт кешенін салу.
	
	Береке ауылына 150 орындық көп функционалды спорт кешені құрылысы бойынша ЖСҚ дайын, дайындалып, мемлекеттік сараптамаға  енгізілген.
	Орындалуда

	13. 
	
	Береке ауылына балабақша салу.
	
	Ескі мектептің ғимаратын балабақша үшін жасақтауға Атырау облысы Білім беру басқармасынан келісім алынды,қазіргі уақытта жөндеу жұмыстары жүргізілуде.
Сонымен қатар, Береке ауылына 280 орындық балабақшаның ЖСҚ жасақталып, қазіргі уақытта балабақшаның инженерлік коммуникациясына жер құжаттарын жасақтауда.(жоба құны 2 млрд.800 мыңтг) 
	Орындалуда

	14. 
	Алтынбаева Индира – Береке ауылының тұрғыны
	Береке ауылындағы ойын алаңын жаңарту.
	
	Береке ауылындағы 2 ойын алаңын жаңарту үшін бюджеттік сұраныс жолдануда.
	Орындалуда

	
	Жазғы су, ауыз су, кәріз жүйесі мәселелері
	

	15. 
	«Санатория» саяжайы тұрғындары 
	Саяжайдағы ауыз су мәселесін қалыпқа келтіру.
	2026 жыл
ІІІ тоқсан
	Саяжайға ауыз су тасымалдау үшін Алмалы ауылдық округіне су таситын автокөлік алынып, тұрғындарға ауыз су тасымалдауда.
Тұрғындардың сұранысына сәйкес ауыз су тасымалдануда.
	Орындалды 

	16. 
	Сахиев Айбулат – Алмалы ауылының тұрғыны
	Жазғы су желісін күтіп ұстайтын кәсіпкерлерге мемлекет тарапынан қолдау көрсету.
	
	Алмалы ауылындағы жазғы су желісі «Гулдижан» жеке кәсіпкеріне берілді. Кәсіпкерге көмек көрсету мақсатында бюджеттен 17 млн 300 мың теңге қаржы бөлініп, 2 су айдау моторы мен қажетті құрал-жабдықтары алынып берілді. Қазіргі уақытта жазғы су құбыры қалыпты жағдайда жұмыс жасауда.
	Орындалды

	17. 
	Алмалы ауылы Теңдік көшесінің тұрғыны

	Ауыз су және жазғы су мәселесін қалыпқа келтіру
	
	Алмалы ауылының таза су қондырғысының қуаттылығын арттыру мақсатында «Гранд мастер» мекемесі жұмыстарын жүргізуде. Қазіргі уақытта 80% жұмыстарын аяқтады. Жұмыстар аяқталғанда таза су беру қуаттылығы арттырлатын болады. Жазғы су қалыпты жағдайда берілуде.
	Орындалуда

	18. 
	
	Су тасымалдаушы көліктің уақытылы келуін реттеу
	2026 жыл
ІV тоқсан
	Су тасымалдаушы көліктің су тасу уақыты ретке келтірілді. Тұрғындар сұранысы бойынша қалыпты жағдайда су тасымалдануда.
	Орындалды




	19. 
	
	Су айдау стансасы толық іске қосылғанша ауыз су құбырларын алдын ала тарту
	
	Су айдау стансасы толық іске қосылғанша ауыз су құбырларын алдын ала тарту үшін ЖСҚ жасақталып, мемлекеттік сараптаманың оң қортындысы алынып, қазіргі уақытта жұмысына қаржы сұратылуда.
	Орындалуда

	20. 
	Сапаров Нұртай – Береке ауылының тұрғыны
	Жазғы су мәселесін қалыпқа келтіру.
	2026 жыл
ІV тоқсан
	Береке ауылы бойынша жазғы су құбырын тартудың 1 кезеңі бойынша жұмыстар жүргізілуде, қазіргі уақытта 2 және 3 кезең бойынша халық қатынасатын жоба арқылы конкурсқа беріліп, прокуратура ұсынысымен кейін қайтарылған.
	Орындалуда

	21. 
	М.Турдагалиев – Алмалы ауылының тұрғыны
	Алмалы ауылдық округінің орталық кәріз жүйесіне қосылуын және тұрғын үйлердің септик суының жер астына жіберілу фактісіне зерделеу жүргізіп, анықтау.
	
	Қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі арқылы зерделенуде
	Орындалуда

	
	Табиғи газ құбырын тарту мәселесі
	

	22. 
	Қобылан Бекболат – Алмалы ауылы, Төлебаев көшесінің тұрғыны
	Диаметрі кішкентай құбырмен тартылуына байланысты газ қысымы өте төмен, газ құбыры көршінің гаражының астымен өтуіне байланысты қауіпсіздік мәселесі туындауда, газ мәселесін қарастыру
	2026 жыл
ІV тоқсан
	Газ құбырын тарту үшін ЖСҚ жасақталып, мемлекеттік сараптаманың оң қортындысы алынып, қазіргі уақытта құрылыс-монтаж жұмыстарына қалалық экономика және бюджеттік жоспарлау бөліміне бюджеттік сұраныс тапсырылды. Әзірге қаржы бөлінген жоқ. 
	Орындалуда

	
	Бейне камералар жөнінде, қоғамдық тәртіп, Полиция пунктін салу мәселесі
	

	23. 
	Береке ауылы, Бау-бақша қоғамының тұрғыны:
	Тұрғын үйін заңдастыруды сұрайды.
	2026 жыл
ІІІ тоқсан
	Бау-бақша қоғамдастығы «КазТрансойл» мекемесі желісінің қорғау аумағында орналасуына байланысты тұрғын үйлерді заңдастыру мүмкіндігі жоқ. Аталған жерлер маусымдық                бау-бақша шаруашылығын жүргізу үшін берілген.
	Орындау мүмкіндігі жоқ

	24. 
	Бисенбаев Мұрат – Алмалы ауылының тұрғыны:
	Қосымша берілген жер учаскесін заңдастыруды сұрайды. 
	2026 жыл
ІІІ тоқсан
	Қосымша берілген жер учаскесін заңдастыру үшін «Азаматтарға арналған Үкімет» мемлекеттік корпорациясы»  АҚ Атырау облысы бойынша филиалы арқылы құжаттарын тапсыру керектігі түсіндірілді.
	Орындалды
 

	25. 
	М.Турдагалиев – Береке ауылының тұрғыны
	Бау-бақша егу үшін жер бөлуге және мотор алуға қаражылай көмек
	2026 жыл
ІІІ тоқсан
	Алмалы ауылдық округінде Жайық жағасындағы бос жерлердің жоқ екендігі түсіндірілді.


	Орындалды


	Бейне камералар жөнінде, қоғамдық тәртіп, Полиция пунктін салу мәселесі
	

	26. 
	Алтынбаева Индира – Береке ауылының тұрғыны
	-Береке ауылының бейнекамераларын іске қосу.
-Орталық көшелердегі тым көп орнатылған жасанды жол кедергілерін қайта зерделеу, қажетіне қарай алып  тастау мүмкіндігін қарау
	
2026 жыл
ІІ-ІІІ тоқсан
	Береке ауылында орналасқан бейнекамералар қалыпты жағдайда жұмыс жасауда.
Қалалық Полиция басқармасының хабарлауынша орталық көшелердегі орнатылған жасанды жол кедергілері қолданыстағы заңнамаға сәйкес, тұрғындардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету бағытында қондырылған.
Опять позор тағы айтады ғой?
	Орындалды
 

	27. 
	Лұқпанова Асел – Береке ауылының тұрғыны
	Береке ауылында қараусыз, аумақтарды бүрлдіріп жүрген мал (жылқылар)иелеріне шаралар қабылдау
	
	Учаскелік Полиция инспекторымен қараусыз жүрген малдар анықталып, иелеріне шара қабылдануда. Алға қарай үнемі бақылауда болады.
	Орындалды


	28. 
	
	Елді мекенде полиция пунктінің құрылысын салу
	
	Алмалы ауылдық округінің Береке ауылында тұрғын үйі бар полиция пунктін салу жобасы қазіргі уақытта сараптамадан шықты. Қаржы бөлінуіне қарай құрылыс-монтаж жұмыстарын биылғы жылы бастау көзделуде.
	Орындалуда

	29. 
	Салимов Қуаныш – Алмалы ауылы, Теңдік көшесінің тұрғыны
	Ауыл ішіндегі қоғамдық көліктердің жылдамдықты асыру фактілерінің алдын алу.
	2026 жыл
ІІ тоқсан
	Ауыл ішіндегі қоғамдық көліктердің жылдамдықты асыру мәселесі учаскелік Полиция инспекторымен бақылауға алынды.
	Орындалды


	
	Көгалдандыру және санитарлық тазалық мәселесі
	

	30. 
	Алтынбаева Индира – Береке ауылының тұрғыны:
	Береке ауылының кіре берісіне тал егуге рұқсат беруді сұраймыз.

	
2026 жыл
ІІІ тоқсан
	Береке ауылының кіре берісінде инженерлік коммуникациялардың көптеп орналасуына байланысты тал егуге бос жердің жоқ екендігі түсіндірілді.
	Орындалды




