УТВЕРЖДАЮ Аким города Атырау _____________ Ш. Кейкин «___» __________ 2026 года

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по вопросам, поднятым в ходе встречи акима города Атырау Ш. Кейкина с жителями Алмалинского сельского округа
(16 апреля 2026 года, село Алмалы)

| № |  | Заявитель | Вопрос | Срок исполнения | Текущее исполнение | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство автомобильных дорог и пешеходных тротуаров, общественный транспорт, устройство искусственных дорожных неровностей. |  |  |  |  |  |  |
|  | Жители дачного массива «Санатория» |  | Строительство 3 км автомобильной дороги к дачному массиву. | IV квартал 2026 года | В соответствии с действующим законодательством,государственное финансирование на проведение инженерной инфраструктуры (питьевоеводоснабжение,электроснабжение,автомобильные дороги и т.д.) в дачных массивах не предусматривается. Кроме того, данный дачный массив не включен в перечень дачных массивов, статус которых будет изменен на статус населенного пункта в пределах городской территории. Вместе с тем, в связи с осуществлением подвоза учащихся из данного района, строительство автомобильной дороги протяженностью 3 километра предусмотрено в рамках проекта строительства автомобильных дорог общей протяженностью 67 километров, реализуемого по городу. В целях решения вопроса обеспечения населения питьевой водой приобретен специализированный автотранспорт. | В исполнении |
|  | Сахиев Айбулат — житель села Алмалы |  | Строительство пешеходной дорожки до вновь построенных объектов — Дома культуры и врачебной амбулатории. | IV квартал 2026 года | По селу Алмалы разработана проектно-сметная документация (ПСД) на строительство пешеходной дорожки общей протяженностью 4,6 километра, получено положительное заключение государственной экспертизы. Финансирование по данному проекту будет осуществляться в установленном порядке по мере выделения бюджетных средств. В рамках проекта предусмотрено строительство пешеходной дорожки в селе Алмалы до Дома культуры и врачебной амбулатории. | В исполнении |
|  |  |  | Завершение укладки второго слоя дорожного покрытия автомобильных дорог в селе Алмалы. | IV квартал 2026 года | Начало работ по устройству верхнего слоя автомобильных дорог общей протяженностью 6,4 километра в селе Алмалы планируется в период с июня по август текущего года. | В исполнении |
|  | Ержанов Максот, Қобылан Бекболат — жители села Алмалы. |  | Строительство дорог на улицах села Алмалы: - улицы Теңдік, Төлебаев; - начало ремонтных работ на центральной улице. | IV квартал 2026 года | В целях выполнения работ по устройству щебеночного покрытия на улицах села Алмалы, не имеющих асфальтобетонного покрытия, разработана проектно-сметная документация (ПСД) на 22 улицы общей протяженностью 13,2 километра, получено положительное заключение государственной экспертизы. Проектировщиком является подрядная организация ТОО «Улмад».В указанный проект включены улицы Теңдік и Төлебаева. Строительно-монтажные работы по проекту будут реализовываться поэтапно по мере выделения бюджетных средств. Ремонтные работы на центральной улице села Алмалы будут выполнены в текущем году через отдел городского пассажирского транспорта и автомобильных дорог. | В исполнении |
|  | А. Лукпанова, Нуртай — жители села Береке. |  | Строительство дорог и пешеходных дорожек в селе Береке. | 2026 жыл ІV тоқсан | Для проведения работ по устройству щебеночного покрытия на улицах села Береке, не имеющих дорожного покрытия, разработана проектно-сметная документация (ПСД) на 23 улицы общей протяженностью 7,8 километра, получено положительное заключение экспертизы. В настоящее время запрашивается финансирование на проведение дорожных строительных работ, которые будут выполнены по мере выделения денежных средств. По селу Береке подготовлена проектно-сметная документация на строительство пешеходных дорожек общей протяженностью 25,6 километра на 41 улице. Строительные работы будут реализованы по мере выделения финансирования. | В исполнении |
|  | Салимов Куаныш — житель улицы Теңдік села Алмалы. |  | Рассмотрение вопроса обновления маршрута общественного транспорта №55. | ІІІ квартал 2026 года | КГУ «Смарт-Атырау» планирует провести работы по обновлению общественного транспорта маршрута №55, осуществляющего перевозки в село Алмалы, во второй декаде июля текущего года. | В исполнении |
|  | Асылан — житель села Алмалы. |  | Установка искусственной дорожной неровности на въезде в село Алмалы. | ІІІ квартал 2026 года | В селе Алмалы выполнены работы по установке искусственной дорожной неровности. | Выполнено |
|  | Бисенбаев Мурат — житель села Алмалы. |  | Реализация вопроса обеспечения населения резервным автобусом для перевозки в случае выхода автобусов из строя. |  | КГУ «Смарт-Атырау» рассматривает вопрос выделения резервного автобуса для перевозки населения в случае выхода автобусов из строя. | В исполнении |
|  | Житель села Береке, садоводческого общества. |  | В целях обеспечения перевозки детей провести работы по полной укладке ранее уложенных асфальтовых остатков (фрезы) вдоль дороги. | ІV квартал 2026 года | В настоящее время в садоводческое общество «Баубақша» производится завоз асфальтовой фрезы. | В исполнении |
|  | Строительство спортивного комплекса, школы, детского сада и обустройство игровых площадок |  |  |  |  |  |
|  | Сахиев Айбулат — житель села Алмалы. |  | Строительство новой школы в селе Алмалы. | ІІІ квартал 2026 года | Строительство новой школы в селе Алмалы запланировано на 2027 год в соответствии с планом городского отдела образования. | В исполнении |
|  |  |  | Строительство спортивного комплекса (ФОК) в селе Алмалы. | ІV квартал 2026 года | По строительству многофункционального спортивного комплекса на 150 мест в селе Алмалы разработана ПСД, проект проходит государственную экспертизу. На строительно-монтажные работы запрашивается финансирование. | В исполнении |
|  | Нуртай — житель села Береке. |  | Строительство спортивного комплекса в селе Береке. |  | По строительству многофункционального спортивного комплекса на 150 мест в селе Береке разработана ПСД, проект проходит государственную экспертизу. На строительно-монтажные работы запрашивается финансирование. | В исполнении |
|  |  |  | Строительство детского сада в селе Береке |  | Получено согласие Управления образования Атырауской области на переоборудование здания старой школы под детский сад, назначен руководитель. В настоящее время проводятся ремонтные работы. Кроме того, по строительству детского сада на 280 мест в селе Береке разработана проектно-сметная документация, в настоящее время ведется оформление земельных документов для инженерных коммуникаций детского сада. (Стоимость проекта — 2 млрд 800 млн тенге). | В исполнении |
|  | Алтынбаева Индира — жительница села Береке. |  | Благоустройство и обновление детской игровой площадки в селе Береке. |  | В целях обновления двух игровых площадок в селе Береке направляется бюджетный запрос | В исполнении |
|  | Вопросы летнего водоснабжения, обеспечения питьевой водой и функционирования канализационной системы. |  |  |  |  |  |
|  | Жители садоводческого общества «Санатория». |  | Решение вопроса обеспечения питьевой водой жителей дачного общества. | ІІІ квартал 2026 года | Для доставки питьевой воды в дачное общество в Алмалинский сельский округ приобретен водовозный автомобиль, который осуществляет подвоз питьевой воды жителям. В соответствии с заявками жителей осуществляется доставка питьевой воды. | Выполнено |
|  | Сахиев Айбулат — житель села Алмалы. |  | Предоставление мер государственной поддержки предпринимателям, занимающимся содержанием и эксплуатацией летних водопроводных сетей. |  | Летняя водопроводная сеть в селе Алмалы передана индивидуальному предпринимателю «Гулдижан». В целях оказания помощи предпринимателю из бюджета выделены денежные средства в размере 17 млн 300 тыс. тенге, приобретены и предоставлены 2 водонасосных мотора и необходимые оборудование и инвентарь. В настоящее время летний водопровод работает в штатном режиме. | Выполнено |
|  | Житель улицы Теңдік в селе Алмалы. |  | Решение вопросов обеспечения населения питьевой и летней водой. |  | В целях увеличения мощности установки очистки воды в селе Алмалы учреждением «Гранд мастер» проводятся работы. В настоящее время выполнено 80% работ. После завершения работ мощность подачи питьевой воды будет увеличена. Летнее водоснабжение осуществляется в штатном режиме. | В исполнении |
|  |  |  | Обеспечение своевременного прибытия водовоза. | ІV квартал 2026 года | Время доставки воды водовозным автомобилем отрегулировано. По заявкам жителей подвоз воды осуществляется в штатном режиме. | Выполнено |
|  |  |  | Проведение работ по предварительной прокладке водопроводных сетей питьевого водоснабжения до момента полного запуска насосной станции. |  | Для предварительной прокладки труб питьевого водоснабжения до полного ввода в эксплуатацию насосной станции разработана ПСД, получено положительное заключение государственной экспертизы, в настоящее время запрашивается финансирование на проведение работ. | В исполнении |
|  | Сапаров Нуртай — житель села Береке. |  | Решение вопроса обеспечения бесперебойного летнего водоснабжения. | ІV квартал 2026 года | По селу Береке проводятся работы по 1 этапу прокладки летнего водопровода, в настоящее время 2-й и 3-й этапы передаются на конкурс посредством проекта с участием населения. | В исполнении |
|  | М. Турдагалиев — житель села Алмалы. |  | Провести обследование по вопросу подключения Алмалинского сельского округа к централизованной канализационной системе и выявления фактов сброса септичных вод жилых домов в подземные слои грунта. |  | Проводится изучение отделом жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города. | В исполнении |
|  | Вопрос проведения газопровода природного газа |  |  |  |  |  |
|  | Қобылан Бекболат — житель улицы Төлеубаева села Алмалы. |  | В связи с прокладкой газопровода трубой недостаточного диаметра наблюдается низкое давление газа. Кроме того, прохождение газопровода под гаражом соседнего домовладения создает вопросы безопасности. Рассмотреть вопрос по обеспечению надлежащего газоснабжения и устранению выявленных проблем. | ІV квартал 2026 года | Для прокладки газопровода разработана ПСД, получено положительное заключение государственной экспертизы, в настоящее время запрашивается финансирование на проведение работ. | В исполнении |
|  | Легализация жилого дома и земельного участка. |  |  |  |  |  |
|  | Житель садоводческого общества «Бау-бақша» села Береке. |  | Обращается с просьбой о легализации жилого дома | ІІІ квартал 2026 года | В связи с расположением садоводческого общества «Бау-бақша» в охранной зоне сетей учреждения «КазТрансОйл» отсутствует возможность узаконения жилых домов. Данные земельные участки предоставлены для ведения сезонного садоводческого хозяйства. | Выполнение невозможно. |
|  | Бисенбаев Мурат — житель села Алмалы. |  | Обращается с просьбой о легализации дополнительно предоставленного земельного участка. | ІІІ квартал 2026 года | Разъяснено, что для легализации дополнительно предоставленного земельного участка необходимо подать документы через филиал НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Атырауской области. | В исполнении |
|  | М. Турдагалиев — житель села Береке. |  | Оказывает содействие в выделении земельного участка для ведения садоводства и приобретении водяного насоса (мотора). | ІІІ квартал 2026 года | Разъяснено, что на территории Алмалинского сельского округа отсутствуют свободные земельные участки вдоль берега реки Жайық. | Выполнено |
| Вопросы видеокамер, общественного порядка и строительства пункта полиции |  |  |  |  |  |  |
|  | Алтынбаева Индира — жительница села Береке. |  | - Запуск в эксплуатацию видеокамер в селе Береке. - Провести повторное изучение вопроса по чрезмерному количеству установленных искусственных дорожных неровностей на центральных улицах, рассмотреть возможность их демонтажа при необходимости. | ІІ-ІІІ квартал 2026 года | Видеокамеры, расположенные в селе Береке, работают в штатном режиме. Согласно информации Управления полиции города, установленные на центральных улицах искусственные дорожные неровности смонтированы в соответствии с действующим законодательством в целях обеспечения безопасности жителей. | Выполнено |
|  | Лукпанова Асель — жительница села Береке. |  | Принятие мер в отношении владельцев лошадей, находящихся без присмотра и создающих неудобства на территории села Береке. |  | Участковым инспектором полиции выявлены бесхозно находящиеся животные, в отношении их владельцев принимаются соответствующие меры. В дальнейшем данный вопрос будет находиться на постоянном контроле. | Выполнено |
|  |  |  | Вопрос строительства пункта полиции в населенном пункте. |  | Проект строительства пункта полиции с жилым помещением в селе Береке Алмалинского сельского округа в настоящее время прошел экспертизу. При выделении финансирования планируется начать строительно-монтажные работы в текущем году. | В исполнении |
|  | Салимов Куаныш — житель улицы Теңдік села Алмалы. |  | Принятие мер по предотвращению случаев превышения скорости водителями общественного транспорта на территории села. | ІІ квартал 2026 года | Вопрос предотвращения случаев превышения скорости общественным транспортом на территории села находится на контроле у участкового инспектора полиции. | Выполнено |
|  | Вопросы благоустройства, озеленения и санитарного содержания территории. |  |  |  |  |  |
|  | Алтынбаева Индира — жительница села Береке. |  | Просим разрешить посадку деревьев при въезде в село Береке. | ІІІ квартал 2026 года | Разъяснено, что в связи с наличием большого количества инженерных коммуникаций на въезде в село Береке отсутствует возможность выделения свободного участка для проведения работ по озеленению. | Выполнено |