

	УТВЕРЖДАЮ
Аким города Атырау
_____________ Ш. Кейкин
«___» __________ 2026 года


ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по вопросам, поднятым в ходе встречи акима города Атырау Ш. Кейкина с жителями Алмалинского сельского округа
(16 апреля 2026 года, село Алмалы)
	№
	Заявитель               
	Вопрос 
	Срок исполнения
	Текущее исполнение
	Исполнение

	Строительство автомобильных дорог и пешеходных тротуаров, общественный транспорт, устройство искусственных дорожных неровностей.
	

	1. 
	Жители дачного массива «Санатория»
	Строительство 3 км автомобильной дороги к дачному массиву.
	
IV квартал 2026 года

	В соответствии с действующим законодательством,государственное финансирование на проведение инженерной инфраструктуры (питьевоеводоснабжение,электроснабжение,автомобильные дороги и т.д.) в дачных массивах не предусматривается. Кроме того, данный дачный массив не включен в перечень дачных массивов, статус которых будет изменен на статус населенного пункта в пределах городской территории. Вместе с тем, в связи с осуществлением подвоза учащихся из данного района, строительство автомобильной дороги протяженностью 3 километра предусмотрено в рамках проекта строительства автомобильных дорог общей протяженностью 67 километров, реализуемого по городу. В целях решения вопроса обеспечения населения питьевой водой приобретен специализированный автотранспорт.
	В исполнении

	2. 
	Сахиев Айбулат — житель села Алмалы
	Строительство пешеходной дорожки до вновь построенных объектов — Дома культуры и врачебной амбулатории.
	
IV квартал 2026 года

	По селу Алмалы разработана проектно-сметная документация (ПСД) на строительство пешеходной дорожки общей протяженностью 4,6 километра, получено положительное заключение государственной экспертизы. Финансирование по данному проекту будет осуществляться в установленном порядке по мере выделения бюджетных средств. В рамках проекта предусмотрено строительство пешеходной дорожки в селе Алмалы до Дома культуры и врачебной амбулатории.
	В исполнении

	3. 
	
	Завершение укладки второго слоя дорожного покрытия автомобильных дорог в селе Алмалы.
	IV квартал 2026 года

	Начало работ по устройству верхнего слоя автомобильных дорог общей протяженностью 6,4 километра в селе Алмалы планируется в период с июня по август текущего года.
	В исполнении

	4. 
	Ержанов Максот, Қобылан Бекболат — жители села Алмалы.
	Строительство дорог на улицах села Алмалы:
· улицы Теңдік, Төлебаев; 
· начало ремонтных работ на центральной улице.

	IV квартал 2026 года

	В целях выполнения работ по устройству щебеночного покрытия на улицах села Алмалы, не имеющих асфальтобетонного покрытия, разработана проектно-сметная документация (ПСД) на 22 улицы общей протяженностью 13,2 километра, получено положительное заключение государственной экспертизы. Проектировщиком является подрядная организация ТОО «Улмад».В указанный проект включены улицы Теңдік и Төлебаева. Строительно-монтажные работы по проекту будут реализовываться поэтапно по мере выделения бюджетных средств. Ремонтные работы на центральной улице села Алмалы будут выполнены в текущем году через отдел городского пассажирского транспорта и автомобильных дорог.
	В исполнении

	5. 
	А. Лукпанова, Нуртай — жители села Береке.

	Строительство дорог и пешеходных дорожек в селе Береке.

	2026 жыл
ІV тоқсан
	Для проведения работ по устройству щебеночного покрытия на улицах села Береке, не имеющих дорожного покрытия, разработана проектно-сметная документация (ПСД) на 23 улицы общей протяженностью 7,8 километра, получено положительное заключение экспертизы. В настоящее время запрашивается финансирование на проведение дорожных строительных работ, которые будут выполнены по мере выделения денежных средств.
По селу Береке подготовлена проектно-сметная документация на строительство пешеходных дорожек общей протяженностью 25,6 километра на 41 улице. Строительные работы будут реализованы по мере выделения финансирования.
	В исполнении

	6. 
	Салимов Куаныш — житель улицы Теңдік села Алмалы.
	Рассмотрение вопроса обновления маршрута общественного транспорта №55.
	ІІІ квартал 2026 года

	КГУ «Смарт-Атырау» планирует провести работы по обновлению общественного транспорта маршрута №55, осуществляющего перевозки в село Алмалы, во второй декаде июля текущего года.
	В исполнении

	7. 
	Асылан — житель села Алмалы.

	Установка искусственной дорожной неровности на въезде в село Алмалы.
	ІІІ квартал 2026 года

	В селе Алмалы выполнены работы по установке искусственной дорожной неровности.
	Выполнено 

	8. 
	Бисенбаев Мурат — житель села Алмалы.
	Реализация вопроса обеспечения населения резервным автобусом для перевозки в случае выхода автобусов из строя.
	
	КГУ «Смарт-Атырау» рассматривает вопрос выделения резервного автобуса для перевозки населения в случае выхода автобусов из строя.
	В исполнении

	9. 
	Житель села Береке, садоводческого общества.
	В целях обеспечения перевозки детей провести работы по полной укладке ранее уложенных асфальтовых остатков (фрезы) вдоль дороги.
	ІV квартал 2026 года

	В настоящее время в садоводческое общество «Баубақша» производится завоз асфальтовой фрезы.
	В исполнении

	
	Строительство спортивного комплекса, школы, детского сада и обустройство игровых площадок
	

	10. 
	Сахиев Айбулат — житель села Алмалы.
	Строительство новой школы в селе Алмалы.
	ІІІ квартал 2026 года

	Строительство новой школы в селе Алмалы запланировано на 2027 год в соответствии с планом городского отдела образования.
	В исполнении

	11. 
	
	Строительство спортивного комплекса (ФОК) в селе Алмалы.

	ІV квартал 2026 года

	По строительству многофункционального спортивного комплекса на 150 мест в селе Алмалы разработана ПСД, проект проходит государственную экспертизу. На строительно-монтажные работы запрашивается финансирование.
	В исполнении

	12. 
	Нуртай — житель села Береке.
	Строительство спортивного комплекса в селе Береке.
	
	По строительству многофункционального спортивного комплекса на 150 мест в селе Береке разработана ПСД, проект проходит государственную экспертизу. На строительно-монтажные работы запрашивается финансирование.
	В исполнении

	13. 
	
	Строительство детского сада в селе Береке
	
	Получено согласие Управления образования Атырауской области на переоборудование здания старой школы под детский сад, назначен руководитель. В настоящее время проводятся ремонтные работы. Кроме того, по строительству детского сада на 280 мест в селе Береке разработана проектно-сметная документация, в настоящее время ведется оформление земельных документов для инженерных коммуникаций детского сада. (Стоимость проекта — 2 млрд 800 млн тенге).
	В исполнении

	14. 
	Алтынбаева Индира — жительница села Береке.
	Благоустройство и обновление детской игровой площадки в селе Береке.
	
	В целях обновления двух игровых площадок в селе Береке направляется бюджетный запрос
	В исполнении

	
	Вопросы летнего водоснабжения, обеспечения питьевой водой и функционирования канализационной системы.
	

	15. 
	Жители садоводческого общества «Санатория».
	Решение вопроса обеспечения питьевой водой жителей дачного общества.
	ІІІ квартал 2026 года

	Для доставки питьевой воды в дачное общество в Алмалинский сельский округ приобретен водовозный автомобиль, который осуществляет подвоз питьевой воды жителям. В соответствии с заявками жителей осуществляется доставка питьевой воды.
	Выполнено 

	16. 
	Сахиев Айбулат — житель села Алмалы.
	Предоставление мер государственной поддержки предпринимателям, занимающимся содержанием и эксплуатацией летних водопроводных сетей.
	
	Летняя водопроводная сеть в селе Алмалы передана индивидуальному предпринимателю «Гулдижан». В целях оказания помощи предпринимателю из бюджета выделены денежные средства в размере 17 млн 300 тыс. тенге, приобретены и предоставлены 2 водонасосных мотора и необходимые оборудование и инвентарь. В настоящее время летний водопровод работает в штатном режиме.
	Выполнено

	17. 
	Житель улицы Теңдік в селе Алмалы.
	Решение вопросов обеспечения населения питьевой и летней водой.
	
	В целях увеличения мощности установки очистки воды в селе Алмалы учреждением «Гранд мастер» проводятся работы. В настоящее время выполнено 80% работ. После завершения работ мощность подачи питьевой воды будет увеличена. Летнее водоснабжение осуществляется в штатном режиме.
	В исполнении

	18. 
	
	Обеспечение своевременного прибытия водовоза.

	ІV квартал 2026 года

	Время доставки воды водовозным автомобилем отрегулировано. По заявкам жителей подвоз воды осуществляется в штатном режиме.
	Выполнено 






	19. 
	
	Проведение работ по предварительной прокладке водопроводных сетей питьевого водоснабжения до момента полного запуска насосной станции.
	
	Для предварительной прокладки труб питьевого водоснабжения до полного ввода в эксплуатацию насосной станции разработана ПСД, получено положительное заключение государственной экспертизы, в настоящее время запрашивается финансирование на проведение работ.
	В исполнении

	20. 
	Сапаров Нуртай — житель села Береке.
	Решение вопроса обеспечения бесперебойного летнего водоснабжения.
	ІV квартал 2026 года

	По селу Береке проводятся работы по 1 этапу прокладки летнего водопровода, в настоящее время 2-й и 3-й этапы передаются на конкурс посредством проекта с участием населения.
	В исполнении

	21. 
	М. Турдагалиев — житель села Алмалы.
	Провести обследование по вопросу подключения Алмалинского сельского округа к централизованной канализационной системе и выявления фактов сброса септичных вод жилых домов в подземные слои грунта.
	
	Проводится изучение отделом жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города.

	В исполнении

	
	Вопрос проведения газопровода природного газа
	

	22. 
	Қобылан Бекболат — житель улицы Төлеубаева села Алмалы.

	В связи с прокладкой газопровода трубой недостаточного диаметра наблюдается низкое давление газа. Кроме того, прохождение газопровода под гаражом соседнего домовладения создает вопросы безопасности. Рассмотреть вопрос по обеспечению надлежащего газоснабжения и устранению выявленных проблем.
	ІV квартал 2026 года

	Для прокладки газопровода разработана ПСД, получено положительное заключение государственной экспертизы, в настоящее время запрашивается финансирование на проведение работ.
	В исполнении

	
	Легализация жилого дома и земельного участка.
	

	23. 
	Житель садоводческого общества «Бау-бақша» села Береке.

	Обращается с просьбой о легализации жилого дома
	ІІІ квартал 2026 года

	В связи с расположением садоводческого общества «Бау-бақша» в охранной зоне сетей учреждения «КазТрансОйл» отсутствует возможность узаконения жилых домов. Данные земельные участки предоставлены для ведения сезонного садоводческого хозяйства.
	Выполнение невозможно.

	24. 
	Бисенбаев Мурат — житель села Алмалы.
	Обращается с просьбой о легализации дополнительно предоставленного земельного участка.
	ІІІ квартал 2026 года

	Разъяснено, что для легализации дополнительно предоставленного земельного участка необходимо подать документы через филиал НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Атырауской области.
	В исполнении 

	25. 
	М. Турдагалиев — житель села Береке.
	Оказывает содействие в выделении земельного участка для ведения садоводства и приобретении водяного насоса (мотора).
	ІІІ квартал 2026 года

	Разъяснено, что на территории Алмалинского сельского округа отсутствуют свободные земельные участки вдоль берега реки Жайық.

	Выполнено 



	Вопросы видеокамер, общественного порядка и строительства пункта полиции
	

	26. 
	Алтынбаева Индира — жительница села Береке.
	- Запуск в эксплуатацию видеокамер в селе Береке.
- Провести повторное изучение вопроса по чрезмерному количеству установленных искусственных дорожных неровностей на центральных улицах, рассмотреть возможность их демонтажа при необходимости.
	
ІІ-ІІІ квартал 2026 года

	Видеокамеры, расположенные в селе Береке, работают в штатном режиме. Согласно информации Управления полиции города, установленные на центральных улицах искусственные дорожные неровности смонтированы в соответствии с действующим законодательством в целях обеспечения безопасности жителей.
	Выполнено 
 

	27. 
	Лукпанова Асель — жительница села Береке.
	Принятие мер в отношении владельцев лошадей, находящихся без присмотра и создающих неудобства на территории села Береке.
	
	Участковым инспектором полиции выявлены бесхозно находящиеся животные, в отношении их владельцев принимаются соответствующие меры. В дальнейшем данный вопрос будет находиться на постоянном контроле.
	Выполнено 


	28. 
	
	Вопрос строительства пункта полиции в населенном пункте.

	
	Проект строительства пункта полиции с жилым помещением в селе Береке Алмалинского сельского округа в настоящее время прошел экспертизу. При выделении финансирования планируется начать строительно-монтажные работы в текущем году.
	В исполнении

	29. 
	Салимов Куаныш — житель улицы Теңдік села Алмалы.
	Принятие мер по предотвращению случаев превышения скорости водителями общественного транспорта на территории села.
	ІІ квартал 2026 года

	Вопрос предотвращения случаев превышения скорости общественным транспортом на территории села находится на контроле у участкового инспектора полиции.
	Выполнено

	
	Вопросы благоустройства, озеленения и санитарного содержания территории. 
	

	30. 
	Алтынбаева Индира — жительница села Береке.
	Просим разрешить посадку деревьев при въезде в село Береке.
	
ІІІ квартал 2026 года

	Разъяснено, что в связи с наличием большого количества инженерных коммуникаций на въезде в село Береке отсутствует возможность выделения свободного участка для проведения работ по озеленению.
	Выполнено



